财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目

项目单位：乌鲁木齐市第十三中学

主管部门：乌鲁木齐市教育局

2023年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	3

（二）项目绩效目标：	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

1.绩效评价完整性	5

2.评价目的	6

3.评价对象	6

4.绩效评价范围	7

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	8

1.评价原则	8

2.评价指标体系	9

3.评价方法	16

4.评价标准	17

（三）绩效评价工作过程	18

三、综合评价情况及评价结论	18

（一）评价结论	18

（二）主要绩效	20

四、绩效评价指标分析	20

（一）项目决策情况	20

1.项目立项	20

2.绩效目标	21

3.资金投入	22

（二）项目过程情况	22

1.资金管理	23

2.组织实施	24

（三）项目产出情况	25

1.产出数量	25

2.产出质量	26

3.产出时效	26

4.产出成本	27

（四）项目效益情况	27

1.项目效益	27

2. 满意度指标完成情况分析	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	29

七、其他需要说明的问题	30

一、基本情况

（一）项目概况：

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

根据乌鲁木齐市发展和改革委员会乌发改函【2019】17号及乌发改函【2019】554号文《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目初步设计的批复》，新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）项目投入建设。该项目用地为教育规划用地，项目用地地点为乌鲁木齐市水磨沟区河马泉新区复兴路以北、德馨路以东。项目占地面积约64.1亩，建设用地总面积约42712平方米，计划投资38726.57万元，建筑面积56075.52平方米，办学规模48个教学班，其中：小学24个教学班，初中24个教学班，可满足2400名学生的学习成长需求。

主要建设内容为小学综合教学楼、初中综合教学楼、实验楼、综合服务楼（学生食堂）、学校大门及值班室、地下人防工程及地下风雨操场、标准塑胶运动场、塑胶篮球场、消防水池、供排水管网、外供电网、供暖管网、燃气管网、校园围墙、校园路面硬化、绿化、亮化、校园网络系统、校园广播系统、校园监控及配套建设设施工程等。建设项目2019年9月开工建设，2021年12月主体完工，该项目建设立项、可研、初步设计、建设用地规划、施工图审图、施工许可等手续齐全。

“十四五”时期是“两个一百年”奋斗目标承上启下的关键期，是落实党中央教育高质量发展重大教育改革部署的重要“窗口期”，是我国教育从“基本现代化”走向“总体现代化”的关键五年。尤其是第三次中央新疆工作座谈会的召开以及《新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》的颁布实施，我市教育改革发展面临新的环境，同时也带来了新的机遇和挑战。一是国家实施“科教兴国”“人才强国”的国家战略目标，把教育摆在优先发展的战略地位。

党的十九届五中全会明确提出了“建设高质量教育体系”的政策导向和重点要求。二是新疆教育事业发生了天翻地覆的变化，革除积弊，人民群众和干部师生对教育发展充满信心，教育面貌正在发生格局性变化。党对教育工作的领导全面加强，立德树人根本任务全面落实。第三次中央新疆工座谈会为进一步推动新时代新疆教育事业高质量发展实现新突破注入强大动力。三是市委市政府始终把教育摆在优先发展位置，推进教育改革纵深发展。面向“十四五”，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以“一带一路”核心区建设和培育发展乌鲁木齐都市圈为新契机，需要从战略上审视和谋划教育，促进教育事业融入我市经济社会发展全局。

按照乌鲁木齐市委市政府第十二次党代会提出的战略目标，为进一步扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求建设了新建市第十三中学（九年一贯制学校）建设项目。

项目主要承建单位为新疆天一建工投资集团有限责任公司，该集团是国家一级房屋建筑工程以及国家一级市政工程施工总承包企业，注册资本捌仟万人民币。截至2023年12月31日该项目工程已竣工验收，设备已采购验收，校区已投入使用。该项目的建成有利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。

项目2023年的主要实施内容：①智慧校园设备采购一批 ;②厨具设备采购一批③天然气管道工程补充协议尾款支付;④弱电工程尾款中人工费支付⑤建设项目部分前期费用（监理费、监测费、测量费、审查费）。

1.2023年当年完成情况。根据《关于下达2023年教育系统（第一批）资金预算的通知》（乌财建〔2023〕280号）和《关于下达2023年教育系统（第二批）资金预算的通知》乌财建〔2023〕331号文件完成①设备采购②工程款尾款支付③建设项目前期费用。

2.实际完成情况为：①智慧校园设备采购777.94万元 ;②厨具设备采购113.31万元③天然气管道补充工程尾款0.96万元;④弱电工程尾款人工费部分16.34万元⑤建设项目前期费用（监理费、监测费、测量费、审查费）26.75万元。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财建〔2023〕280号和乌财建〔2023〕331号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算935.3万元，于2023年年中追加预算批复项目，年中资金实际投入370.26万元，并于2023年全部使用完毕，使用金额为370.26万元。

该项目资金使用情况：项目总预算为935.3万元、资金实际投入370.26万元，资金投入包括智慧校园设备采购、厨具设备采购、天然气管道补充工程尾款、弱电工程尾款人工费部分和建设项目前期费用（监理费、监测费、测量费、审查费），智慧校园设备采购预算资金为777.94万元，实际到位并执行234.00万元；厨具设备采购预算资金为113.31万元，实际到位并执行113.31万元。工程款预算资金为17.30万元，实际到位并执行0.96万元。监理费、监测费、测量费和审查费预算资金为26.75万元，实际到位并执行21.99万元。预算执行率为39.59%。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校），为了实现扩大优质教育资源，提高办学水平，促进教育均衡发展。

该项目阶段性目标为：在2023年计划完成采购厨房设备数量1批，智慧校园一标段ZDSoft中小学校园综合信息平台软件（V1.0）1套，智慧校园一标段高清录播主机数量2台，智慧校园二标段学生电脑180台，智慧校园四标段智能交互黑板HB-H80 侧面黑板HB-20BE OPS电脑多媒体单元（TB-M30）38.5套，智慧校园三标段中兴 ZXCR3R25精密空调2台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）项目，为了实现扩大优质教育资源，提高办学水平，促进教育均衡发展。2023年该项目阶段性目标为2023年计划完成智慧校园4个标段设备采购、厨具设备采购1批。项目时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。2023年实际完成智慧校园设备采购777.94万元 ;厨具设备采购113.31万元；天然气管道补充工程尾款0.96万元;弱电工程尾款人工部分16.34万元；建设项目前期费用（监理费、监测费、测量费、审查费）26.75万元。项目评价范围主要包括智慧校园4个标段设备采购、厨具设备采购1批。

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备（前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案） 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目

4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：

①绩效评价的基本情况：绩效评价的范围是智慧校园4个标段设备采购、厨具设备采购1批.

②评价工作的开展情况：评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

③项目实现的产出情况、取得的效益情况：①智慧校园设备采购 ;②厨具设备采购③天然气管道补充工程尾款;④弱电工程尾款人工费部分⑤建设项目前期费用（监理费、监测费、测量费、审查费）。

④该项目进一步扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求，促进教育均衡化发展的年度指标值，进一步提高学校的办学质量。

⑤主要经验及做法：长期以来，学校的发展得到政府和各级部门的高度重视和大力支持，不断加大对学校基本建设的投入。学校领导开拓创新、求真务实，确保了教学工作的中心地位。坚持以育人为中心，不断改善办学条件；严格按照招投标管理的规定办事，使招投标工作顺利进行。在招标过程中的每一个环节，均按照公开、公正、透明化的原则，严格依照有关规定和程序操作；坚持严格按合同办事的方针，把好基建项目投资控制关；狠抓施工管理，加强投资控制,确保工程质量。

⑥存在的问题及原因分析：由于未及时对学生进行设备的学习和培训，学生对设备资源的使用还不够充分，使用方法还不够熟悉。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支

出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 采购工作完成情况 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 设备质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 设备购置完成及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 经济成本完成情况 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 改善教育教学条件 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  | 生态效益 | 对项目区经济活力和发展后劲。 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目 ）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目立项的批复》（乌发改函〔2019〕17号）

·《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目初步设计的批复》（乌发改函〔2019〕472号）

·《关于对新建市第十三中学（九年一贯制学校）建设项目追加投资概算的批复》（乌发改函〔2019〕554号）

·《关于下达2023年教育系统（第二批）资金预算的通知》（乌财建〔2023〕331号）

·《关于下达2023年教育系统（第一批）资金预算的通知》（乌财建〔2023〕280号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为94.82分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 1.98 | 39.6% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 0 |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 采购厨房设备数量 | 2 | 2 | 98.4% |
|  |  | 智慧校园一标段ZDSoft中小学校园综合信息平台软件V1.0单位成本 | 2 | 2 |  |
|  |  | 智慧校园一标段高清录播主机数量 | 2 | 2 |  |
|  |  | 智慧校园二标段学生电脑 | 2 | 2 |  |
|  |  | 智慧校园四标段智能交互黑板HB-H80 侧面黑板HB-20BE OPS电脑 多媒体单元TB-M30单位成本 | 1 | 0.84 |  |
|  |  | 智慧校园三标段中兴 ZXCR3R25精密空调单位成本 | 1 | 1 |  |
|  | 产出质量 | 设备质量达标率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 设备购置完成及时率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 改善教育教学条件 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 学生满意度 | 5 | 5 | 100% |

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，有序完成设定目标的工作任务，

采购厨房设备数量1批; 智慧校园一标段ZDSoft中小学校园综合信息平台软件V1.0 1套; 智慧校园二标段学生电脑180台；智慧校园一标段高清录播主机数量2台。该项目进一步扩大优质教育资源，满足师生对优质教育资源的需求，促进教育均衡化发展的年度指标值，进一步提高学校的办学质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项批复乌发改函〔2019〕17号《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目立项的批复》符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于基本建设项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件乌发改函〔2019〕17号《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目立项的批复》及乌发改函【2019】554号文《关于对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目初步设计的批复》符合相关要求，该项目事前经过必要的可行性研究。故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（通过现场询问及网络沟通等方式向相关业务人员进行资料收集），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目自2019年开工建设，2023年依据项目的实际建设情况相关资料编制预算数935.3万元，其中智慧校园设备购置预算资金数为777.94万元。厨具设备采购预算投入资金为113.31万元，工程款预算资金数17.30万元，前期费用预算资金数26.75万元，故预算编制科学性指标得分3分。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据乌财建〔2023〕280号和乌财建〔2023〕331号文，新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目2023年编制预算数935.3万元，其中设备购置预算资金数为891.26万元。工程款预算资金数17.30万元，前期费用预算资金数26.75万元。2023年实际完成设备购置资金数为891.26万元。工程款资金数17.30万元，前期费用资金数26.75万元。

故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分16.98分。

1.资金管理

资金到位率：该项目资金由财政拨付，预算资金为935.3万元，2023年实际到位资金370.26万元，资金到位率为39.59%。

资金到位率=（实际到位率/预算资金）*100%=（370.26/935.3）*100%=39.59%

在2023年9月22日到位财政资金113.31万元，资金直接支付到供应商。

2023年10月17日到位财政资金22.95万元，资金直接支付到供应商。

2023年11月16日到位财政资金234.00万元，资金直接支付到施供应商等。

故资金到位率指标得分1.98分。

预算执行率：该项目资金由财政拨付，预算资金为935.3万元，2023年实际到位资金370.26万元，2023年实际支出资金370.26万元，资金预算执行率为100%。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=（370.26/370.26*100%）=100%

在2023年9月22日到位财政资金113.31万元，资金直接支付乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司河马泉基建项目厨房设备款113.31万元。

2023年10月17日到位财政资金22.95万元，资金直接支付新疆工程建设项目管理有限公司河马泉基建室外配套监理费7.30 万元，乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）河马泉基建地下管线竣工测量费2.55 万元，新疆新城建工程设计审查有限公司河马泉基建地下人防及地下风雨操场（变电室变更）审查费1.56 万元，乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）河马泉基建绿地验收测量费1.40 万元；乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）河马泉基建规划验收测量费4.42万元；新疆新城建工程设计审查有限公司河马泉基建防空地下室审查费0.73万元；新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司河马泉基建沉降监测费4.03万元；新疆燃气集团有限公司河马泉基建天然气管道工程补充工程款0.96万元。

2023年11月16日到位财政资金234.00万元，资金直接支付新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司河马泉校区智慧校园项目设备款234.00 万元。

故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分9.98分。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市第十三中学已制定《内部控制手册》中的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市第十三中学严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.84分。

1.产出数量

数量指标“采购厨房设备数量”的目标值是1批，2023年度我单位采购厨房设备数量实际完成1批，实际完成率为100%。

数量指标“智慧校园一标段ZDSoft中小学校园综合信息平台软件V1.0”的目标值是1套，2023年度我单位实际完成智慧校园一标段ZDSoft中小学校园综合信息平台软件V1.0的目标值是1套，实际完成率为100%。

数量指标“智慧校园一标段高清录播主机数量”的目标值是2台，2023年度我单位实际完成智慧校园一标段高清录播主机数量”的目标值是2台，实际完成率为100%。

数量指标“智慧校园二标段学生电脑”的目标值是180台，2023年度我单位实际完成智慧校园二标段学生电脑的目标值是180台，实际完成率为100%。

数量指标“智慧校园四标段智能交互黑板HB-H80 侧面黑板HB-20BE OPS电脑多媒体单元TB-M30数量”的目标值是38.5套，2023年度我单位实际完成智慧校园四标段智能交互黑板HB-H80 侧面黑板HB-20BE OPS电脑多媒体单元TB-M30数量目标值32套，实际完成率为83.12%。

数量指标“智慧校园三标段中兴 ZXCR3R25精密空调数量”的目标值是2台，2023年度我单位实际完成智慧校园三标段中兴 ZXCR3R25精密空调数量目标值2台，实际完成率为100%。

实际完成率：实际完成率98.4%，故实际完成率得分为9.84分。

2.产出质量

设备质量达标率：“设备质量达标率”的目标值为100%。我单位在项目完工后，根据合同约定，及时对项目进行验收。设备质量达标率得分为10分。

3.产出时效

设备购置完成及时性：

河马泉厨房设备已于2023年6月全部验收完毕，智慧校园四个标段设备2023年6月前全部安装到位，达到预期的设定指标。

故完成及时性得分为10分。

4.产出成本

项目预算控制率100%：本项目实际支出370.26万元，无超支情况，项目资金全部完成，得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分39.84分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“改善教育教学条件”，指标值：有效改善，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施推动了自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“教职工满意度”和“学生满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：≥100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为31个样本，有效调查问卷31份。其中，统计“您对新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目满意吗”的平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.长期以来，学校的发展得到政府和各级部门的高度重视和大力支持，不断加大对学校基本建设的投入。学校领导开拓创新、求真务实，确保了教学工作的中心地位。坚持以育人为中心，不断改善办学条件。

2.严格按照管理制度的规定办事，使设备采购工作顺利进行。在设备采购过程中的每一个环节，均按照公开、公正、透明化的原则，严格依照有关规定和程序操作。

3.坚持严格按合同办事的方针，把好基建项目投资控制关。

（二）存在的问题及原因分析

1.新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目采购智慧校园设备购置和厨房设备购置一批，由于课程安排等原因2023年未能使学生充分对设备资源的使用，使用方法还不够熟悉。

2.财政资金不能及时到位，影响设备支付进度。

- 关建议

1.加强学生对设备资源的培训使用，让学生尽快对使用方法进行掌握和熟悉。

2.加强与财政部门的沟通，加快设备支付进度。

3.我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果体系基本形成,项目绩效自评实现全覆盖。

4.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标指标值。充分考虑实际工作要求，调整相应绩效指标的指标值，指标值的设定要从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和全面性等方面着手，设置与项目匹配度高、关联度高的绩效指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用；能够以定量和定性相结合的方式设置效益指标，清晰反映项目预期达成的效果。结合项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标作为新增的绩效指标，更好地反映项目达成的效益效果。

七、其他需要说明的问题

无

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。